СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 17.04.2008г.                                № 21/3

О «Муниципальной адресной программе проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2008 – 2011 годы»

В целях реализации федеральной программы «Комфортное и доступное жилье – гражданам России» в городе Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Муниципальную адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка в 2008 – 2011 годах». (Приложение №1).

2. Направить «Муниципальную адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка в 2008 – 2011 годах» Главе города для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном органе массовой информации – газете «Щербинский вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов города Щербинка Усачева А.А. и Главу города Щербинка Дубинина С.А.

Глава городского округа Щербинка               Председатель Совета депутатов

__________________С.А. Дубинин                  _______________ А.А.     Усачев

Приложение № 1 к Решению

Совета депутатов города Щербинка

от «17» апреля 2008 г. № 21/3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

проведения капитального ремонта

многоквартирных домов

на территории городского округа Щербинка

на 2008 – 2011 годы

Паспорт

Муниципальной адресной программы

проведения капитального ремонта

многоквартирных домов

на территории городского округа Щербинка

на 2008 -2011 годы

Наименование	«Муниципальная адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2008–2011 годы»

Основание		Жилищный кодекс Российской Федерации; Послание разработки   	Президента России Владимира Путина Федеральному Программы         	Собранию от 26.04.2007г.,Федеральный закон Российской

Федерации от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

постановление Правительства РФ от 17.09.2001г. № 675 «О

федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010

годы» (в редакции от 30.12.2006г.) Закон Московской

области от 05.04.1996г. № 11/96-ОЗ «О Концепции,

прогнозах и государственных программах социально-

экономического развития Московской области» (с

изменениями и дополнениями, внесенными Законами

Московской области от 28.07.1999г. № 47/99-ОЗ, от

27.04.2001г. № 81/2001-ОЗ, от 12.02.2002г. № 4/2002-ОЗ, от

22.07.2005г. № 200/2005-ОЗ, от 01.04.2006г. № 46/2006-ОЗ);

постановление Правительства Московской области от

26.03.2001г. «О порядке разработки областных целевых

программ и контроля за их реализацией»; Закон

Московской области от 27.07.2006г. № 133/2006-ОЗ «Об

областной целевой программе «Жилище» на 2006-2010

годы».

Заказчик

Программы		Администрация города Щербинка

Разработчик 	Комитет Жилищно-коммунального хозяйства

Программы		Администрации города Щербинка

Цели и задачи	Основными целями Программы являются:

Программы		- создание безопасных и благоприятных условий

проживания граждан;

- повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг.

Задачами Программы являются:

- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации;

- приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;

- устранение неисправностей изношенных  конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе их восстановление или замена;

- повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- обеспечение финансовой поддержки для создания объединений собственников жилья;

- формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Сроки и этапы 	2008 - 2011 годы, в том числе:

Реализации		первый этап – 2008 год,

Программы		второй этап – 2009-2010 годы;

третий этап – 2011 год.

Исполнители	Структурные подразделения Администрации г.Щербинка,

Программы		управляющие организации, собственники жилых

помещений.

Объемы и

источники   	Планируемый объем финансирования Программы за счет

финансирования	средств всех источников в 2008-2011 годах составляет

Программы          	173 715,00 тыс.руб., в том числе:

Средства граждан – 8268,8 тыс.руб.; в том числе:

2008 г. – 2067,21 тыс.руб.;

2009 г. – 2067,21 тыс.руб.;

2010 г. – 2067,21 тыс.руб.;

2011 г. -  2067,21 тыс.руб.

Средства местного бюджета г.Щербинка – 8998,44 тыс.руб,

в том числе:

2008 г. – 2249,61 тыс.руб.;

2009 г. – 2249,61 тыс.руб.;

2010 г. – 2249,61 тыс.руб.;

2011 г. – 2249,61 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 73724,64 тыс.руб.,

в том числе:

2008 г. – 18431,16 тыс. руб.;

2009 г. – 18431,16 тыс. руб.;

2010 г. – 18431,16 тыс. руб.;

2011 г. -  18431,16 тыс. руб.

Средства Фонда  – 82723,08 тыс. руб., в том числе:

2008 г. – 20680,77 тыс. руб.;

2009 г. – 20680,77 тыс. руб.;

2010 г. – 20680,77 тыс. руб.;

2011 г. – 20680,77 тыс. руб.

Ожидаемые	1. Улучшение эксплуатационных характеристик

конечные		общего имущества в многоквартирных домах;

результаты		2. Снижение уровня износа многоквартирных домов;

реализации		3. Повышение надежности и качества предоставления

Программы и       жилищных и коммунальных услуг потребителю;

Параметры		4. Доступность услуг, предоставляемых потребителю

повышения

качества

коммунальных

услуг

Контроль за                        - Совет депутатов г.Щербинка;

реализацией                        - Администрация г.Щербинка

Программы

Раздел 1.  Введение

Актуальность разработки «Муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2008 – 2011 годы» (далее – Программа) обусловлена рядом социальных и экономических факторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: естественное старение домов, недостаточное финансирование ремонта жилищного фонда.

Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов общего имущества многоквартирных домов, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению многоквартирными домами, долевое финансирование проведения капитального ремонта за счет средств граждан, местного бюджета и иных привлеченных средств.

Раздел 2. Характеристика проблемы и методы ее решения

Одним из приоритетов жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам города присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:

- высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;

- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера;

- недостаток эффективно работающих организаций и предприятий по управлению многоквартирными домами.

Для разрешения данной проблемы необходимо обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; создание условий для эффективного управления многоквартирными домами; совершенствование тарифной политики; внедрение ресурсосберегающих технологий; снижение удельного веса издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг; восстановление условий жизнеобеспечения и безопасносности их потребителей.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008-2011 годы, в том числе:

Первый этап – 2008 год

Второй этап – 2009 – 2010 годы

Третий этап – 2011 год

Раздел 4. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Задачи Программы:

- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации;

- приведение в надлежащеее техническое состояние жилищного фонда;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе их восстановление или замена;

- повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- обеспечение финансовой поддержки для создания объединений эффективных собственников жилья;

- формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Раздел 5. Финансирование Программы

Планируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2008-2011 годах составляет			173 715,00 тыс. руб.;

в том числе:

средства граждан – 						    8 268,83 тыс. руб.;

средства местного бюджета г.Щербинка –                       8 998,44 тыс.руб.;

средства областного бюджета –                                       73 724,64 тыс. руб.;

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –  82 723,08 тыс. руб.

Мероприятия в рамках Программы и объемы финансирования по ним в 2008 – 2011 годах приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы носят плановый характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Для реализации программных мероприятий необходимо:

1.Привлечение средств граждан, федерального бюджета, бюджета Московской области и местного бюджета для проведения капитального ремонта  многоквартирных домов.

2. Разработка и развитие механизма привлечения дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников для софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3.Совершенствование процедур тарифного регулирования.

4. Создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами.

5. Организация и проведение информационно-методической работы с населением по вопросам управления многоквартирными домами.

Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические результаты

За период реализации Программы на территории города планируется:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения города путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах:

- сократить нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий;

- сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом, путем создания условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, проведения информационно-методичеких работ с населением по вопросам управления многоквартирными домами.

Раздел 8. Заключительные положения

Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента его подписания главой города и опубликования в официальном печатном органе администрации города.

Глава города								     С.А.Дубинин

Приложение № 1

к Муниципальной адресной программе проведения капитального ремонта

многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2008-2011г.г.

утвержденной Решением Совета депутатов г.Щербинки от 17.04.2008г. № 21/3

ПЕРЕЧЕНЬ  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ г.о. Щербинки, которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Московской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2008-2011г.г.

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капитальности (кол-во этажей) | Площадь помещений, кв. м | Коли-чество жилых помеще-ний | Способ управления МКД | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв. м общей площади помещений в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых | всего | в том числе находящихся в собственности граждан | Вид организации (организационно-правовая форма) | дата выбора |  | всего | в том числе за счет средств |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  | местного бюджета (субсидии) | собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет регионального бюджета | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан, собственников жилых помещений | муниципального образования | других собственников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 |  | Советская д. 4 | 1976 |  |  | 2103,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пушкинская д. 6 | 1979 |  |  | 7199,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пушкинская д. 8 | 1974 |  |  | 7240,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пушкинская д. 9 | 1980 |  |  | 3655,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Железнодорожная д. 43 | 1968 |  |  | 3202,8 |  |  |  |  |  |  | кровля | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Театральная д. 1 | 1957 |  |  | 1402,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, фасад | 1045,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Театральная д. 2а | 1974 |  |  | 4600,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 2740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Театральная д. 2 | 1958 |  |  | 2096,7 |  |  |  |  |  |  | фасад | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Театральная д. 3 | 1959 |  |  | 1451,6 |  |  |  |  |  |  | кровля | 930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Театральная д. 4 | 1956 |  |  | 1391,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, фасад | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Театральная д. 5 | 1958 |  |  | 954,9 |  |  |  |  |  |  | кровля | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Театральная д. 6 | 1957 |  |  | 1353,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Театральная д. 7 | 1962 |  |  | 2043,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Театральная д. 8 | 1959 |  |  | 1103,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 1330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Театральная д. 9 | 1963 |  |  | 1556,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Театральная д. 10 | 1960 |  |  | 1101,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 1330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Театральная д. 11 | 1965 |  |  | 2529,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Театральная д. 12 | 1953 |  |  | 1287,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Театральная д. 13 | 1968 |  |  | 2505,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Театральная д. 14 | 1963 |  |  | 2047,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 1980,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Спортивная д. 1 | 1961 |  |  | 2034,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Спортивная д. 2 | 1982 | нет |  | 5997,6 | 5419,8 | 3342,7 | 107 | 68 | МУП | 2008 | кровля | 1169,3 | 965,5 | 145,3 | 58,5 | 0,2 |  |  |  |  |
| 23 |  | Спортивная д. 3 | 1962 |  |  | 2062,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 1980,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Спортивная д. 4 | 1979 | нет |  | 3040,1 | 3040,1 | 1790,5 | 60 | 39 | МУП | 2008 | кровля | 1392,4 | 1149,8 | 173,0 | 69,6 | 0,5 |  |  |  |  |
| 25 |  | Спортивная д. 5 | 1966 |  |  | 2048,3 |  |  |  |  |  |  | кровля | 980,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Спортивная д. 6 | 1977 |  |  | 4430,3 |  |  |  |  |  |  | фасад | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Спортивная д. 8 | 1978 |  |  | 3013,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 2220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 40 лет Октября д. 6/1 | 1971 |  |  | 4533,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 2730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Симферопольская д. 2 | 1963 |  |  | 2817,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, фасад | 1220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Симферопольская д. 2а | 1969 |  |  | 4567,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Симферопольская д. 3 | 1967 |  |  | 2646,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, фасад | 1130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Симферопольская д. 3а | 1966 |  |  | 3559,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Симферопольская д. 3б | 1966 |  |  | 3205,8 |  |  |  |  |  |  | фасад | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Симферопольская д. 3в | 1969 |  |  | 3242,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Симферопольская д. 4 | 1972 |  |  | 3942,6 |  |  |  |  |  |  | кровляфасад | 1365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Симферопольская д. 4а | 1972 |  |  | 4502,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 3240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Симферопольская д. 4б | 1974 |  |  | 4412,5 |  |  |  |  |  |  | фасад | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Юбилейная д. 10 | 1977 |  |  | 4561,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 2730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Юбилейная д. 12 | 1977 |  |  | 4598,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля | 2750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Первомайская д. 5 | 1992 |  |  | 8266,8 |  |  |  |  |  |  | фасад | 920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Чапаева д. 4 | 1959 |  |  | 1377,9 |  |  |  |  |  |  | кровляфасад | 745,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Чапаева д. 5 | 1959 |  |  | 1329,2 |  |  |  |  |  |  | фасад | 580,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Чапаева д. 6 | 1960 |  |  | 1280,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК | 490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Чапаева д. 8 | 1978 |  |  | 3914,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК, фасад | 1860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Чапаева д. 9 | 1982 |  |  | 7020,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, фасад | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Чапаева д. 12 | 1986 |  |  | 5265,0 |  |  |  |  |  |  | швы | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Садовая д. 4/7 | 1964 |  |  | 1772,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Садовая д. 6/10 | 1963 |  |  | 2572,0 |  |  |  |  |  |  | кровля | 2520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Садовая д. 2а | 1961 |  |  | 1278,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1435,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Садовая д. 2б | 1961 |  |  | 1270,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1435,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Садовая д. 5 | 1967 |  |  | 2647,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 40 лет Октября д. 3/2 | 1960 |  |  | 1364,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 40 лет Октября д. 1 | 1972 |  |  | 2633,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Мостотреста д. 3 | 1966 |  |  | 3326,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Мостотреста д. 9 | 1964 |  |  | 2039,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1870,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Мостотреста д. 11 | 1961 |  |  | 1537,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1815,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Мостотреста д. 18 | 1961 |  |  | 1540,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 617,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Вишневая д. 6 | 1960 |  |  | 1120,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 1335,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Вишневая д. 7 | 1963 |  |  | 1306,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Вишневая д. 8 | 1961 |  |  | 1298,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Котовского д. 7 | 1956 |  |  | 848,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 980,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Почтовая д. 4 | 1959 |  |  | 1803,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Почтовая д. 6 | 1957 |  |  | 1170,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Почтовая д. 8 | 1960 |  |  | 1287,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1283,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Почтовая д. 10 | 1959 |  |  | 1787,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Почтовая д. 15 | 1974 |  |  | 3369,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1835,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Почтовая д. 17 | 1983 |  |  | 3689,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 1042,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Люблинская д. 1 | 1989 |  |  | 1415,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Люблинская д. 1/3 | 1963 |  |  | 1505,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 970,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Люблинская д. 2 | 1963 |  |  | 2037,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 2055,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Люблинская д. 4 | 1978 |  |  | 4014,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Люблинская д. 5 | 1976 | нет |  | 5248,6 | 5116,9 | 3475,4 | 116 | 84 | МУП | 2008 | кровля | 1731,3 | 1429,6 | 215,1 | 86,6 | 0,3 |  |  |  |  |
| 73 |  | Люблинская д. 6 | 1965 |  |  | 2034,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 2083,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Люблинская д. 7 | 1980 |  |  | 3513,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Люблинская д. 8 | 1975 |  |  | 3891,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 2265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Люблинская д. 10 | 1977 |  |  | 3472,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Рабочая д. 1 | 1987 | нет |  | 3495,4 | 3495,4 | 2204,2 | 72 | 50 | МУП | 2008 | кровляфасад | 1331,7 | 1099,6 | 165,4 | 66,7 | 0,4 |  |  |  |  |
| 78 |  | Рабочая д. 2 | 1982 | нет |  | 6957,8 | 6890,4 | 4482,7 | 142 | 97 | МУП | 2008 | кровля | 1492,6 | 1232,5 | 185,4 | 74,7 | 0,2 |  |  |  |  |
| 79 |  | Рабочая д. 3 | 1984 |  |  | 3555,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Рабочая д. 9 | 1992 |  |  | 3625,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Высотная д. 9 | 1974 |  |  | 5441,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 3735,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Высотная д. 7 | 1972 |  |  | 3413,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Высотная д. 6 | 1972 |  |  | 3858,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 2980,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Высотная д. 5 | 1971 |  |  | 3469,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Высотная д. 4 | 1974 |  |  | 3617,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Высотная д. 4а | 1975 |  |  | 3666,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Высотная д. 3 | 1973 |  |  | 4590,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1905,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Высотная д. 2/4 | 1973 |  |  | 3627,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 1380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Пушкинская д. 1/2 | 1978 |  |  | 4233,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 1680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Пушкинская д. 3 | 1987 |  |  | 16604,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 6750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Авиаторов д. 1 | 1978 |  |  | 7282,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Авиаторов д. 2 | 1970 |  |  | 3129,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 2185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Авиаторов д. 4 | 1956 |  |  | 830,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1690,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Авиаторов д. 6 | 1976 |  |  | 4154,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1580,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Авиаторов д. 10 | 1956 |  |  | 858,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Авиаторов д. 12 | 1961 |  |  | 1520,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1690,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Авиаторов д. 14 | 1965 |  |  | 2569,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1256,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Авиаторов д. 16 | 1954 |  |  | 2569,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 2270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Авиаторов д. 18 | 1964 |  |  | 2550,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 2312,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Березовая д. 1 | 1950 |  |  | 517,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Березовая д. 3 | 1950 |  |  | 525,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Березовая д. 5 | 1951 |  |  | 522,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Березовая д. 7 | 1949 |  |  | 511,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Березовая д. 9 | 1950 |  |  | 519,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Березовая д. 13 | 1955 |  |  | 872,7 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Космонавтов д. 1 | 1981 |  |  | 3506,0 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Космонавтов д. 2 | 1994 |  |  | 3561,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Космонавтов д. 5 | 1989 |  |  | 7413,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Космонавтов д. 6 | 1985 |  |  | 3494,8 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Космонавтов д. 7 | 1989 |  |  | 7208,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 1180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Космонавтов д. 8 | 1984 |  |  | 3473,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Космонавтов д. 12 | 1986 | нет |  | 10601,6 | 10602 | 5341,5 | 175 | 91 | МУП | 2008 | кровля | 2138,7 | 1766,0 | 265,8 | 106,9 | 2,0 |  |  |  |  |
| 113 |  | Остафьевская д. 1 | 1968 |  |  | 3148,2 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 2190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Остафьевская д. 3 | 1952 |  |  | 799,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Остафьевская д. 5 | 1956 |  |  | 846,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 93,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Остафьевская д. 7 | 1952 |  |  | 796,5 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Остафьевская д. 8 | 1950 |  |  | 533,4 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Остафьевская д. 9 | 1958 |  |  | 1864,9 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 1750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Остафьевская д. 11 | 1958 |  |  | 1844,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 980,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Остафьевская д. 12 | 1967 |  |  | 6015,1 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Остафьевская д. 13 | 1959 |  |  | 1516,3 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровля фасад | 846,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Остафьевская д. 14 | 1992 |  |  | 1325,6 |  |  |  |  |  |  | ВИК, кровляфасад | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | домов - 122 |  |  |  | 372341,3 |  |  |  |  |  |  |  | 171701,0 | 7643,0 | 1150,0 | 463,0 |  |  |  |  |  |