СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ   ГОРОДА   ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 13.03.2007 года                                           № 107/20

«О принятии программы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г. Щербинке 2006-2010 г.г.»

Рассмотрев и обсудив представленную администрацией города Щербинки Программу «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда г. Щербинке в 2006-2010г.г.», на основании Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

- Опубликовать Программу «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда города Щербинки в 2006-2010г.г.» в общегородской газете «Щербинский вестникъ» (Приложение №1).

- Провести заседание Совета депутатов г. Щербинки по обсуждению и принятию решения по данному вопросу через две недели после публикации в газете, 10 апреля 2007 года.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский вестникъ».

Глава города Щербинка                               Председатель Совета

депутатов г. Щербинка

С. А. Дубинин                                                    А. А. Усачев

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН ИЗ  ВЕТХОГО  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ  ЩЕРБИНКЕ  НА 2006-2010 ГОДЫ"

1.	СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ  ЩЕРБИНКЕ  И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	5

2.	ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	5

3.	СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	5

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ.	5

5.	ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	5

6.	ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ	6

7.	КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	6

8.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	6

# ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ  ВЕТХОГО  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ  ЩЕРБИНКЕ  НА 2006-2010 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе Щербинке на 2006-2010 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического развития Московской области» (в ред. Закона МО от 12.02.02 г. № 4/2002-ОЗ); Закон Московской области от 27.07.2006 № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой программе «Жилище» на 2006-2010 годы» |
| Заказчик программы | Администрация г. Щербинки |
| Разработчики Программы | Отдел учета и распределения жилой площади, отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Щербинки |
| Цели и задачи программы | Основными целями программы являются: переселение граждан, проживающих в ветхих жилых домах, в благоустроенные жилые помещения; ликвидация до 2011 года ветхого жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2003 года; улучшение архитектурного облика микрорайонов города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых ветхих зданий. Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи: подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из ветхого жилищного фонда; разработка планов застройки «Люблинского» и «Залинейного» районов, имеющие ветхий жилищный фонд. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2006-2010 годы: 1-й этап – 2006 - 2007 года, подготовительный 2-й этап – 2008 - 2010 годы, этап практической реализации |
| Исполнители Программы | отдел учета и распределения жилой площади, отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, отдел экономики и прогнозирования организации, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных видов работ, связанных с реализацией программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы в ценах 2007 года составляет 720,968 млн. руб. Источниками финансирования программы являются: средства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства внебюджетных источников; средства муниципального бюджета. Конкретные размеры средств финансирования ежегодно подлежат уточнению и согласованию перед принятием бюджетов на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Переселение из ветхого жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения 794 семьи; снос 39 ветхих домов. |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: Совет депутатов г. Щербинки, Глава города г. Щербинки, отдел учета и распределения жилой площади, отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, отдел экономики и прогнозирования Администрации города Щербинки |

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ  ЩЕРБИНКЕ  И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ

В настоящее время на территории г. Щербинки  расположено 39 ветхих домов находящихся в муниципальной собственности, из этих 36 малоэтажных  жилых домов, общей площадью 28730,2 кв.м., находятся в ветхом состоянии и подлежат сносу (приложение 1).

В том числе, на территории города  имеется  3 дома, построенных по типовому  проекту  первых  массовых серий  1-335 (К-7),  общей площадью  9795 кв.м., в которых  проживает 290 семей, численностью  496  человека. Проблема ликвидации вышеуказанных объектов приняла особо острый характер, что и привело к необходимости создания данной Программы.

# ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является переселение граждан, проживающих в ветхом  жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат ветхие дома, имеющие высокий уровень износа. Реализация данной Программы осуществляется в соответствии с мероприятиями, начатыми ранее в рамках  областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в Московской области на 2001-2010 годы». Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих  основных  задач: подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания; оптимизация  развития  территорий, занятых в настоящее время  ветхим жилищным  фондом

# СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы будут реализованы в 2006 – 2010 годах в два этапа:

первый этап -  подготовительный,  2006 – 2007  годы;

второй этап  - практической реализации,  2008  - 2010 годы.

# МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ.

В  рамках  Программы будут реализовываться мероприятия  по переселению граждан из жилищного фонда с высоким  уровнем  износа:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу;

- поэтапное переселение жильцов и снос жилищного фонда;

- подготовка освобожденных   земельных  участков для  новой  застройки;

- финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан из  ветхого

жилищного  фонда (приложение 2).

# ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

С учетом действующих в Московской области норм предоставления жилой площади и цен на рынке жилья затраты на переселение граждан из 39 домов ветхого  жилищного  фонда г. Щербинки, включенных в данную программу, должны составить (в ценах 2007 года) 720,968 млн. руб. (приложение 3).

Планируются  следующие источники финансирования Программы:

- средства федерального бюджета           -  201,871 млн. рублей

- средства областного бюджета               -  100,936 млн. рублей

- средства внебюджетных источников   -  360,484 млн. рублей,

- средства муниципального бюджета      -   57,677 млн. рублей.

Размеры средств, источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов на соответствующий год.

# ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Исполнителями   Программы  являются:

- отдел учета и распределения жилья  администрации г. Щербинки;

- отдел  строительства, архитектуры и дорожного хозяйства  администрации г. Щербинки;

- отдел  экономики и прогнозирования администрации г. Щербинки

- организации, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных видов работ, связанных со строительством   многоэтажного жилья  и  реализацией  программы

# КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением данной Программы осуществляется  Советом депутатов г. Щербинки ( по исполнению бюджета), Главой г. Щербинки, отделом учета и распределения  жилья,  отделом  экономики и прогнозирования  администрации города Щербинки.

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий,  предусмотренных Программой, должны  быть  снесено 39 ветхих жилых дома,  осуществлено переселение в современное благоустроенное жилье,   проживающих в  них граждан, а также произведено улучшение архитектурного облика города за счет строительства на освобождающихся участках новых  жилых  домов  по современным проектам, обеспечение семей благоустроенным жильем.

Приложение №2

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальной программы "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.  Щербинке  на 2006 - 2010 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Всего (млн.руб) | Источники финансирования (млн.руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Средства инвесторов-застройщиков | Средства населения |  |
| 1. | Отбор исполнителей программы из числа претендентов на освоение земельных участков, освобождаемых при сносе объектов, включенных в программу | 2006 |  |  |  |  |  | Отдел строительства, архитектуры и дорож- ного хозяйства, Комитет по управле- нию имуществом г. Щербинки |
| 2. | Отработка системы кредитно-финансовых взаимоотношений между исполнителями программы | 2006 |  |  |  |  |  | Отдел учета и распределения жилой площади |
|  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и утверждение проектов застройки территорий, освобождаемых при сносе объектов, включаемых в программу | 2006 |  |  |  |  |  | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства |
|  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отвод земельных участков и заключение инвестиционных строительных контрактов на освоение освобождаемых территорий | 2006 |  |  |  |  |  | Комитет по управле-нию имуществом г. Щербинки, Юридический отдел |
|  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Всего (млн.руб) | Источники финансирования (млн. руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетный |  |
| 6. | Разработка и практическая реализация пилотного проекта по переселению граждан: |  |  |  |  |  |  | отдел учета и распределения жилой площади, инвесторы-застройщики |
| 6.1 |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поэтапное переселение граждан из ветхих жилых домов в соответствии с разработанным графиком |  |  |  |  |  |  | отдел учета и распределения жилья, Инвесторы-застройщики |
|  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 62 семьи | 2007 | 65,451 | 18,326 | 9,163 | 5,236 | 32,726 |  |
|  | 197 семей | 2008 | 195,715 | 54,8 | 27,4 | 15,657 | 97,858 |  |
|  | 112 семей | 2009 | 105,586 | 29,564 | 14,782 | 8,447 | 52,793 |  |
|  | 423 семьи | 2010 | 354,216 | 99,181 | 49,59 | 28,337 | 177,108 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Всего (млн.руб) | Источники финансирования (млн.руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетный |  |
| 8. |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство новых жилых домов современной архитектуры и иных объектов, на освобождаемых территориях |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, строительные организации |
|  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятия |  | 720,968 | 201,871 | 100,935 | 57,677 | 360.485 |  |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | 65,451 | 18,326 | 9,163 | 5,236 | 32,726 |  |
|  |  | 2008 | 195,715 | 54,8 | 27,4 | 15,657 | 97,858 |  |
|  |  | 2009 | 105,586 | 29,564 | 14,782 | 8,447 | 52,793 |  |
|  |  | 2010 | 354,216 | 99,181 | 49,59 | 28,337 | 177,108 |  |